**Dotaz k VZ „ÚP ČR – Mimoň – rekonstrukce budovy“**

**Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den.

V rámci výběrového řízení na výkon stav. dozora a koordinátora BOZ na stavbě

ÚP ČR-Mimoň Vás chci požádat o zodpovězení dotazu.

-Budete mít požadavek na interval návštěv stav. dozora a koordinátora BOZ na stavbě ?  
např. je-li nutno na stavbu docházet denně, či to ponecháte na zkušenostech dozora?

**Odpověď č. 1:**

K vašemu dotazu sdělujeme:

S vítězným uchazečem zadavatel uzavře **mandátní smlouvu** (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace), v níž je v čl. IX. Povinnosti mandatáře, v bodu 11 a 12 stanoveno:

11. Mandatář se zavazuje průběžně informovat mandanta o postupu vyřizování záležitosti, písemně či elektronickou cestou **nejméně jedenkrát za 7 dnů**.

12. Mandatář či jeho oprávněný zástupce se zavazuje dostavit se na základě písemné (elektronické), telefonické nebo faxové výzvy mandanta v nejkratší možné době, **nejdéle do 24 hodin** od obdržení výzvy na místo určení (stavba, sídlo mandanta, sídlo projektanta, apod.), tak aby nedošlo ke vzniku škod. Závazné kontaktní údaje předá mandantovi písemně, včetně jejich jakékoliv následné změny.

**Přílohou č. 2  mandátní smlouvy je Specifikace činnosti mandatáře**. Dodržování všech činností v této příloze uvedených se mandatář zavazuje dodržovat a stvrzuje to svým podpisem.

V citované příloze je mimo jiné uvedeno, že mandatář má povinnost zpracovat harmonogram kontrolních dnů, mandatář je povinen vypracovat písemné zápisy z kontrolních dnů – **nejméně 1x za 14 dní**.  Dále je povinností mandatáře bezodkladně  informovat  investora o všech závažných okolnostech, zejména  které by při realizaci předmětu díla mohly vést ke škodám nebo ohrožení života či zdraví osob nebo ohrožení provozu a bezpečného stavu zařízení a objektu, se současným návrhem opatření k zabránění jejich vzniku, **nejdéle však do 24 hod**. od jejich vzniku.

**Z výše uvedeného vyplývá, že není konkrétně stanoveno, jak často je povinen TDI docházet na stavbu – je  povinen docházet tak často (dle svých zkušeností a s ohledem na potřeby stavby), aby byly splněny zejména výše uvedené povinnosti.**

V České Lípě dne 22.2.2013